# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Steffen Rohr Gazdasági Vezérigazgató-helyettes és Keszler Ferenc vezérigazgató, mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),

másrészről CZERO. Hu Bt. , (székhelye: 2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 48., cégjegyzékszáma:  13-06-022948, adószáma: 24579269-2-13, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám: Budapest Bank, 10102086-49702100-01000008,  képviseli: Czerovszki Zoltán), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

# A szerződés tárgya, tartalma:

Nyílászárók karbantartása az Üzemviteli Központ területén

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, ezért az általános ÁFA szabályok vonatkoznak az ügyletre.

# Vállalási ár:

Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi, kivéve a forgózsámoly és zárószerkezet cseréje esetében, mely utólagos elszámolás alapján tételes felmérés szerint történik, amennyiben az előre becsült 15%-ot a ténylegesen cserélendő mennyiség meghaladja. A tervezett cserélendő mennyiség: 155 db forgózsámoly, és 155 db. zárószerkezet.

Nettó vállalási ár: 14.980.000,- Ft

Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít.

Megrendelő a pótmunka lehetőségét kizárja.

# Tartalékkeret:

Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

Teljesítés és annak határideje

A munkálatok kezdési időpontja: 2011. szeptember 12.

Befejezési véghatáridő: 2011. november 18.

A befejezési véghatáridő kötbérterhes határidő.

Megrendelő részteljesítést nem fogad el.

Megrendelő előleget nem fizet.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

# Alvállalkozók:

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozót nem vehet igénybe.

Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.

# Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

# Teljesítési biztosíték:

Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

# Jótállás:

Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 24 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

# Jótállási biztosíték:

Vállalkozó legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát beszerez és nyújt át a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, amely 749.000,-Ft, azaz hétszáznegyvenkilencezer forint összegről szól. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási bankgarancia összege nem haladja meg a nettó vállalási ár 5%-át. A jótállási bankgarancia futamideje: 2 év.

# Szerződő felek képviselői:

# Vállalkozó részéről: (Czerovszki Zoltán, 06 30/933-1819)

# Megrendelő részéről: (Schwartz Csanád, 06 1 465-2843)

Egyéb rendelkezések

Vállalkozó tárgyi kivitelezést átalányáron végzi, kivéve a forgózsámoly és zárószerkezet cseréje esetében, mely utólagos elszámolás alapján tételes felmérés szerint történik, amennyiben az előre becsült 15 %-ot meghaladja. Jelenleg ez a mennyiség 155 db forgózsámoly és 155 db zárószerkezetet jelent.

Tárgyi kivitelezés fokozott munkavédelmi és baleset megelőzési előírások betartása mellett végezhető.

Tárgyi kivitelezést hétfőtől péntekig reggel 08:00-16:30-ig lehet végezni.

A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata.

ÁSZF III.1. Az ÁSZF III.1. pontjában foglaltakat Felek nem alkalmazzák.

Tárgyi kivitelezés fokozott munkavédelmi és baleset megelőzési előírások betartása mellett végezhető.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy valamennyi a teljesítésben résztvevő személyt tájékoztatott a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokról. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységére visszavezethető okból bekövetkező esetleges káreseményekért nem vállal felelősséget, azokért Vállalkozó köteles helytállni.

Tárgyi kivitelezést hétfőtől péntekig, reggel 8:00-16:30 között lehet végezni, Megrendelővel előzetesen egyeztetve.

Mellékletek:

- Tételes költségvetés

- Általános Szerződési Feltételek

- ajánlatkérési dokumentáció

- környezetvédelmi melléklet

- munkavédelmi melléklet

- etikai melléklet

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.

# Budapest, ……………………………

………………………………….				…………………………………..

Fővárosi Vízművek Zrt. 					Vállalkozó

Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagját – azonosítási adataikkal együtt – fel kell tüntetni.